Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2012					г. Торжок					№ 536

О долгосрочной целевой программе муниципального образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных

учреждений города Торжка на 2013 - 2015 годы»

С целью укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь пунктом 13 части 1 Федерального закона               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О порядке разработки, утверждения, реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок», со  Стратегией  социально-экономического   развития   муниципального образования  город  Торжок  на  2010-2020 годы,   являющейся   составной   частью Концепции  Генерального  плана  города  Торжка  Тверской  области,  утвержденной решением Торжокской городской Думы от 23.09.2010 № 333,

постановляю:

1.	Утвердить долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013- 2015 годы» (прилагается).

- Управлению образования администрации города Торжка Тверской области (Федосов А.А.) обеспечить выполнение долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных  учреждений города Торжка на 2013 - 2015 годы».

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник», а также размещению в свободном доступе  на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением указанного Постановления возложить на заместителя Главы администрации города по социальным вопросам Федоткину М.А.

# Глава города						         	 		А.А. Рубайло

# Утверждена

Постановлением администрации

города Торжка

от 12.10.2012   № 536

# Долгосрочная целевая программа муниципального образования город Торжок

# «Ремонт зданий и помещений

# муниципальных бюджетных образовательных учреждений

# города Торжка на 2013-2015 годы»

2012 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

«Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Управление образования администрации города Торжка Тверской области |
| Исполнители Программы | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города |
| Дата утверждения Программы | 12.10.2012 |
| Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | Приведение зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами, в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями условий обучения, воспитания и содержания детей. |
| Стратегическая цель Программы | Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. |
| Тактические задачи Программы | 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса. 2. Обеспечение технологической безопасности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация первоочередных мер по укреплению материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений обусловит повышение качества образовательного процесса: к 2015 году будет проведен ремонт 5 зданий муниципальных образовательных учреждений; отремонтировано и восстановлено 2217 погонных метров межпанельных швов; проведен ремонт систем водопровода и канализации в 10 образовательных учреждениях; кровель в 10 учреждениях; полов в 4 образовательных учреждениях; ремонт и устройство 34 веранд; заменено 44 оконных блока; установлено 26 резервных водонагревателя, а также проведен ремонт фасадов 2 общеобразовательных учреждений. Реализация программных мероприятий по ремонту медицинских кабинетов в 9 учреждениях позволит получить лицензию на предоставление медицинских услуг. Ремонт 10 пищеблоков и 3 прачечных создаст благоприятные условия для гармоничного развития детей. |
| Объём и источники финансирования Программы (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета) | Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 29016,6 тыс. руб., в т.ч.по годам (тыс.руб.): Код классификации расходов 2013 год 2014 год 2015 год ВСЕГО, 13956,7 7304,4 7755,5 в том числе 011 0701 7953600 612 241 4473,2 2748,9 3299,7 011 0702 7953600 612 241 9483,5 4555,5 4455,8 |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется Управлением образования администрации города Торжка Тверской области, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | В течение всего периода реализации Программы Управление образования администрации города Торжка осуществляет ежеквартальный и годовой мониторинги реализации Программы путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы образования заместителем Главы администрации города. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города. Результаты ежегодного мониторинга в срок, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и направления его Главе города. |

- Характеристика проблемы

Состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка характеризуется высокой степенью изношенности зданий, инженерных конструкций и коммуникаций. Большинство образовательных учреждений города построено в 60-80-х годах XX века и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм.

В настоящее время находятся в критическом состоянии и требуют капитального ремонта кровли и здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»,   МБОУ «Гимназия №2 г.Торжка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Центр образования», МБДОУ № 3, МБДОУ № 4, МБДОУ № 12 и МБДОУ № 14. Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью и большими потерями энергоносителей. Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования. Невыполнение тех или иных видов работ в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Во всех образовательных учреждениях города работают столовые. В школах города охват питанием школьников составляет 100%, питаются около 4,3 тыс. обучающихся. Организовано питание учащихся начальной школы (более 1,8 тыс. обучающихся). Финансируется горячее питание из местного бюджета и областного бюджета Тверской области, ежедневная стоимость горячего завтрака составляет 30 рублей. Для детей, посещающих группы продлённого дня в количестве 775 человек, также организовано горячее питание. Детям, находящимся в трудной  жизненной ситуации в количестве 469 человек предоставляется горячее питание за счёт финансирования Министерством социальной защиты населения Тверской области.

В летний период на базе школ ежегодно организуются оздоровительные лагеря для детей. В июне пищеблоки школ предоставляют услуги питания на школьных оздоровительных площадках.

В четырнадцати муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях  содержится более 2 тыс. воспитанников. Пищеблоки работают одиннадцать месяцев в году, возможность профилактики, замены оборудования, а также ремонта пищеблоков составляет один месяц.

В МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка требуется капитальный ремонт столовой, в            которой будет организовано питание 313 детей начальной школы, и модернизация           буфета, в котором питается более 200 обучающихся.

В 2012 году администрацией города Торжка проведен ремонт пищеблоков в двух школах: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя                  общеобразовательная школа № 6». В дальнейшем необходим ремонт пищеблоков в МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка, МБОУ «Центр образования», МБОУ «Средняя            общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Гимназия № 2», в МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 4-комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад  № 15».

В образовательных учреждениях города Торжка имеются недостатки в сфере            совершенствования организации медицинского обслуживания. В 2012 году пролицензировано только три медицинских кабинета в дошкольных образовательных учреждениях из 14, в пяти общеобразовательных учреждениях из девяти идёт подготовка к лицензированию. Процесс лицензирования сдерживается необходимостью проведения ремонта                      медицинских кабинетов в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Гимназия № 2 г.Торжка»,                МБОУ «СОШ № 6», в МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 12», МБДОУ «Детский                  сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 18».

II. Стратегическая цель и тактические задачи Программы

Стратегическая цель – создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Показателем достижения стратегической цели Программы является повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций, соответствие объектов санитарно-гигиеническим и пожарным нормам.

Выполнение стратегической цели позволит осуществить  ряд  первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению  материально-технической базы муниципальных бюджетных  образовательных   учреждений,   что  обусловит повышение качества образовательного процесса.

Стратегическая цель Программы достигается посредством решения следующих тактических задач:

1.Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса.

2. Обеспечение технологической безопасности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.

Ш. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2013-2015 годах.

IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет  29 016,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2013 год – 13956,7  тыс. руб.;

2014 год –  7304,4 тыс. руб.;

2015 год –  7755,5 тыс. руб.

V. Мероприятия Программы и плановые показатели  результатов Программы

Обоснованность ресурсов, необходимых для реализации Программы и имеющих конкретную стоимость, обусловлена наличием тактических задач и мероприятий, планируемых для исполнения с целью достижения поставленных целей.

Мероприятия направлены на достижение стратегической цели и выполнение тактических задач Программы.

Для выполнения тактической задачи 1 «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса» предполагается реализовать следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Ресурсное обеспечение по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ремонт зданий |
| 1 | МБОУ «СОШ №1» | 455,6 | 455,6 | - |  |
| 2 | МБОУ «Гимназия № 2» | 460,0 | 460,0 | - |  |
| 3 | МБОУ «СОШ №4» | 2656,4 |  | - | 2656,4 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 11» | 1120,0 | 1120,0 | - |  |
| 5 | Ремонт здания столовой МБОУ «Гимназия № 7» | 2824,4 | 2824,4 | - |  |
| итого | 7516,4 | 4860 | 0 | 2656,4 |
| Переоборудование коридорных перегородок |
| 1 | МБОУ «Центр образования» | 500 | 500,0 | 0 | - |
| Ремонт системы вентиляции |
|  | МБОУ «Центр образования» | 1964,0 | 1964 | 0 | 0 |
| Ремонт и восстановление межпанельных швов |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 16» (720 пог. м.) | 641,8 |  | 641,8 |  |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 12» (849 пог. м.) | 756,7 |  |  | 756,7 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 15» (648 пог.м.) | 577,0 |  |  | 577,0 |
| итого | 1975,5 | 0 | 641,8 | 1333,7 |
| Ремонт систем водопровода и канализации |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 11» | 450,0 |  | 450,0 |  |
| 2 | МБОУ «СОШ № 5» | 213,5 | 213,5 |  |  |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 14» | 45,0 | 45,0 |  |  |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 7» | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 5 | МБДОУ «Детский сад № 9» | 31,0 |  |  | 31,0 |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 16» | 180,0 |  |  | 180,0 |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 4» | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 8 | МБОУ «Гимназия №2» | 242,6 | 242,6 |  |  |
| 9 | МБОУ «СОШ № 1» | 66,0 | 66,0 |  |  |
| 10 | МБДОУ «Детский сад № 18» | 121,2 | 121,2 |  |  |
| итого | 1479,3 | 688,3 | 450,0 | 341,0 |
| Ремонт кровель |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | 387,0 | 387,0 |  |  |
| 2 | МБОУ «Гимназия № 2» | 2348,2 |  | 2348,2 |  |
| 3 | МБОУ «СОШ № 8» (спортзал) | 65,0 |  | 65,0 |  |
| 4 | МБОУ «СОШ № 5» | 180,0 |  |  | 180,0 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 3» | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 4» | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 12» | 950,0 | 950,0 |  |  |
| 8 | МБДОУ «Детский сад № 14» | 120,2 |  | 120,2 |  |
| 9 | МБДОУ «Детский сад № 3» | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 10 | МБОУ «Центр образования» | 200,0 | 200,0 |  |  |
| итого | 4480,4 | 1537,0 | 2763,4 | 180,0 |
| Ремонт полов |
| 1 | МБОУ «Гимназия №2» | 578,7 | 578,7 |  |  |
| 2 | МБОУ «Центр образования» | 60,6 |  |  | 60,6 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 15» | 129,4 |  | 129,4 |  |
| 4 | МБОУ «СОШ № 5» | 568,8 |  |  | 568,8 |
| итого | 1337,5 | 578,7 | 129,4 | 629,4 |
| Ремонт фасадов |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1» | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 2 | МБОУ «СОШ № 3» | 602,3 |  | 602,3 |  |
| итого | 802,3 | 0 | 602,3 | 200,0 |
| Ремонт веранд |
| 1 | Ремонт 4-х веранд в МБДОУ «Детский сад № 12» | 290,0 |  | 290,0 |  |
| 2 | Ремонт 14-ти веранд в МБДОУ «Детский сад № 15» | 1122,0 | 467,5 | 467,5 | 187,0 |
| 3 | Ремонт 2-х веранд в МБДОУ «Детский сад № 16» | 187,0 |  |  | 187,0 |
| 4 | Ремонт 2-х веранд в МБДОУ «Детский сад № 18» | 187,0 |  |  | 187,0 |
| 5 | Ремонт 3-х веранд в МБДОУ «Детский сад № 10» | 195,0 |  |  | 195,0 |
| 6 | Ремонт 5-ти веранд в МБДОУ «Детский сад № 6» | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 7 | Устройство 4-х веранд для групп детского сада в МБОУ «Центр образования» | 290,0 |  |  | 290,0 |
| итого | 2311,0 | 507,5 | 757,5 | 1046,0 |
| Ремонт медицинских кабинетов |
| 1 | МБОУ «СОШ № 4» | 302,2 | 302,2 |  |  |
| 2 | МБОУ«СОШ № 6» | 242,7 | 242,7 |  |  |
| 3 | МБОУ «Гимназия № 2 г.Торжка» | 586,8 | 586,8 |  |  |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 16» | 112,6 | 112,6 |  |  |
| 5 | МБДОУ«Детский сад № 3» | 132,8 | 132,8 |  |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 12» | 254,6 | 254,6 |  |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 4» | 174,0 | 174,0 |  |  |
| 8 | МБДОУ «Детский сад № 2» | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 9 | МБДОУ «Детский сад № 18» | 78,3 | 78,3 |  |  |
| итого | 2004,0 | 2004,0 | 0 | 0 |
| Замена оконных блоков |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 15» (10шт.) | 220,0 |  |  | 220,0 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 12» (12 шт.) | 320,0 |  | 320,0 |  |
| 3 | МБОУ «СОШ № 4» (10шт.) | 220,0 |  | 220,0 |  |
| 4 | МБОУ «Центр образования» (12 шт.) | 320,0 |  | 320,0 |  |
| итого | 1080,0 | 0 | 860,0 | 220,0 |
| Установка резервных водонагревателей |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 10» (4 шт.) | 44,0 |  |  | 44,0 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 12» (9 шт.) | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 14» (9 шт.) | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 18 (4 шт.) | 44,0 | 44,0 |  |  |
| итого | 288,0 | 44,0 | 0 | 244,0 |

Результатом выполнения тактической задачи 1.1 проведение запланированных ремонтных работ, что позволит  снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели учащихся, воспитанников в период образовательного процесса.

Для достижения тактической задачи 1.2 «Обеспечение технологической безопасности в муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях» предполагается реализовать следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Ресурсное обеспечение по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ремонт прачечных |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 2» | 93,2 | 93,2 |  |  |
| 2 | МБДОУ «Детский сад № 4» | 45,0 |  |  | 45,0 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 12» | 250,0 |  | 250,0 |  |
| итого | 388,2 | 93,2 | 250,0 | 45,0 |
| Ремонт пищеблоков |
| 1 | МБОУ «Центр образования» | 360,0 | 360,0 |  |  |
| 2 | МБОУ «СОШ № 3» | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 3 | МБОУ «Гимназия №2 г.Торжка» | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 15» | 360,0 |  |  | 360,0 |
| 5 | МБДОУ «Детский сад № 2» | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 3» | 360,0 | 360,0 |  |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 4» | 52,0 | 52,0 |  |  |
| 8 | МБДОУ «Детский сад № 11» | 58,0 | 58,0 |  |  |
| 9 | МБОУ «СОШ № 1» | 350,0 |  | 350,0 |  |
| 10 | МБОУ «Гимназия № 7» | 100,0 | 100,0 |  |  |
| итого | 2890,0 | 1180,0 | 850,0 | 860,0 |

Результатом выполнения тактической задачи 1.2 проведение ремонт 10 пищеблоков и 3 прачечных, что  создаст  благоприятные условия  для гармоничного развития  детей.

VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителя конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий Программы осуществляет Управление образования администрации города Торжка Тверской области. Исполнителем Программы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения города.

VII. Механизм мониторинга реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы Управление образования администрации города Торжка осуществляет ее мониторинг путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы образования заместителем Главы администрации города.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется администратором по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года  в виде квартального отчета о реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 4, утвержденной постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок» с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения  и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации города  для подготовки заключения на предмет оценки эффективности ее реализации.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- эффективности реализации ДЦП.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета  с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы,  в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования для подготовки  заключения и направления его Главе города.

VIII. Оценка рисков реализации Программы

### Внешние риски реализации Программы:

-изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Приложение к долгосрочной целевой программе муниципального образования

город Торжок

«Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных

образовательных учреждений города Торжка

на 2013-2015 годы»

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

«Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы»

Администратор Программы _Управление образования администрации города Торжка Тверской области (далее Управление образования)

Исполнители Программы _Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Торжка

| Код Программы (ХХ.Х.Х.ХХ) | Цели, задачи, мероприятия Программы, их показатели и индикаторы | Ответст-венные за реализацию мероприя-тий | Ед. измере-ния | Методика расчета | Источ-ник инфор-мации | Периодичность сбора | Степень влияния на дости-жение цели, решение задачи (%) | 2013 год | 2014 год | Год завер-шения ДЦП 2015 год | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значе-ние | год дос-тижения |
| 36.0.0.00 | Всего |  | тыс. руб. | х | х | х | 100% | 13956,7 | 7304,4 | 7755,5 | х | х |
| 36.0.0.00 | Стратегическая цель Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | Управление образования |  | х | х | х | 100% | 13956,7 | 7304,4 | 7755,5 | х | х |
| 36.1.0.00Ц1 | Показатель цели 1. Повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций, соответствие объектов санитарно-гигиеническим и пожарным нормам | х | Да/нет (1/0) | х | х | Еже-квартально | х | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 36.1.1.00. | Тактическая задача 1.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса | Управление образования | тыс.руб. | х | х | х | 89% | 12683,5 | 6204,4 | 6850,5 | х | х |
| 36.1.1.00.З1 | Показатели задачи 1.1 Проведение первоочередных ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях | х | Да/нет (1/0) | х | Данные Управления образования | Еже-квартально | х | 1 | 1 | 1 | х | 2015 |
| 36.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 29% | 4860 | 0 | 2656,4 | х | х |
| 36.1.1.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Количество отремонтированных зданий | х | единиц | абсолют-ный показатель | Данные муниципальных образовательных учреж-дений | х | х | 4 | 0 | 1 | 5 | 2015 |
| 36.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2 Проведение ремонтных работ по приведению в соответствие с требованиями противопожарной безопасности | МБОУ «Центр образования» | тыс. руб. | х | х | х | 10% | 2464 | 0 | 0 | х | х |
| 36.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Ремонтные работы в МБОУ «Центр образования» - переоборудование коридорных перегородок - ремонт системы вентиляции | х | Да/нет (1/0) | х | Данные МБОУ «Центр образования» | Еже-квартально | х | 1 | 0 | 0 | х | 2013 |
| 36.1.1.03 | Мероприятие Программы 1.1.3 Ремонт и восстановление межпанельных швов зданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | тыс. руб. | х | х | х | 8% | 0 | 641,8 | 1333,7 | х | х |
| 36.1.1.03.М1 | Показатель мероприятия 1.1.3 Число зданий образовательных муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт и восстановление межпанельных швов | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | данные муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | х | х | 0 | 1 | 2 | 3 | 2015 |
| 36.1.1.03.М2 | Показатель мероприятия 1.1.3 Количество погонных метров межпанельных швов отремонтированных и восстановленных | х | П.м. | абсолют-ный показа-тель | данные муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | х | х | 0 | 720 | 1497 | 2217 | 2015 |
| 36.1.1.04 | Мероприятие Программы 1.1.4 Ремонт систем водопровода и канализации муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 5% | 688,3 | 450,0 | 341,0 | х | х |
| 36.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия 1.1.4 Количество зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт систем водопровода и канализации | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 5 | 1 | 4 | 10 | 2015 |
| 36.1.1.05 | Мероприятие Программы 1.1.5 Ремонт кровель зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 17% | 1537,0 | 2763,4 | 180,0 | х | х |
| 36.1.1.05.М1 | Показатель мероприятия 1.1.5 Количество зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт кровель | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 3 | 6 | 1 | 10 | 2015 |
| 36.1.1.06 | Мероприятие Программы 1.1.6 Ремонт полов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 6% | 578,7 | 129,4 | 629,4 | х | х |
| 36.1.1.06.М1 | Показатель мероприятия 1.1.6 Количество зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт полов | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 1 | 1 | 2 | 4 | 2015 |
| 36.1.1.07 | Мероприятие Программы 1.1.7 Ремонт фасадов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 3% | 0 | 602,3 | 200,0 | х | х |
| 36.1.1.07.М1 | Показатель мероприятия 1.1.7 Количество зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых произведен ремонт фасадов | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | х | х | 0 | 1 | 1 | 2 | 2015 |
| 36.1.1.08 | Мероприятия Программы 1.1.8 Ремонт веранд в муниципальных бюджетных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 9% | 507,5 | 757,5 | 1046,0 | х | х |
| 36.1.1.08.М1 | Показатели мероприятия 1.1.8 Количество отремонтированных веранд муниципальных бюджетных учреждений | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 11 | 10 | 13 | 34 | 2015 |
| 36.1.1.9 | Мероприятия Программы 1.1.9 Ремонт медицинских кабинетов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 8% | 2004,0 | 0 | 0 | х | х |
| 36.1.1.09.М1 | Показатели мероприятия 1.1.9 Количество отремонтированных медицинских кабинетов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 9 | 0 | 0 | 9 | 2013 |
| 36.1.1.10 | Мероприятия Программы 1.1.10 Замена оконных блоков в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 4% | 0 | 860,0 | 220,0 | х | 2015 |
| 36.1.1.10.М1 | Показатели мероприятия 1.1.10 Количество установленных оконных блоков в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | х | шт. | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 0 | 34 | 10 | 44 | 2015 |
| 36.1.1.11 | Мероприятия Программы 1.1.11 Установка резервных водонагревателей в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс.руб. | х | х | х | 1% | 44,0 | 0 | 244,0 | х | х |
| 36.1.1.11.М1 | Показатели мероприятия 1.1.11 Количество установленных водонагревателей | х | шт. | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 4 | 0 | 22 | 26 | 2015 |
| 36.1.2.00 | Тактическая задача Программы 1.2 Обеспечение технологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | тыс. руб. | х | х | х | 11% | 1273,2 | 1100,0 | 905,0 | х | х |
| 36.1.2.00.З1 | Показатели задачи 1.2 Проведение ремонта прачечных, пищеблоков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | х | Да/нет (1/0) | х | Данные Управления образования | Еже-квартально | х | 1 | 1 | 1 | х | 2015 |
| 36.1.2.01 | Мероприятие Программы 1.2.1 Ремонт прачечных в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс.руб. | х | х | х | 12% | 93,2 | 250,0 | 45,0 | х | х |
| 36.1.2.01.М1 | Показатели мероприятия 1.2.1 Количество отремонтированных прачечных в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 1 | 1 | 1 | 3 | 2015 |
| 36.1.2.02 | Мероприятие Программы 1.2..2 Ремонт пищеблоков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс.руб. | х | х | х | 88% | 1180,0 | 850,0 | 860,0 | х | х |
| 36.1.2.02.М1 | Показатели мероприятия 1.2.2 Количество отремонтированных пищеблоков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 6 | 2 | 2 | 10 | 2015 |